Belo Horizonte, 09 de julho de 2007.

# À

CASA ZÉ CORREA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

#### Aos cuidados do Senhor Romênio Henrique Pereira Simões

##### Prezado Senhor,

É com grande satisfação que estamos apresentando nosso projeto de trabalho para implantação do ENTERPRISE em sua empresa.

Além da cessão de direito de uso do software, nossos serviços abrangem todas as etapas importantes para o sucesso deste trabalho: levantamento de informações, planejamento da implantação, conversão de dados, treinamento, monitoração de uso na fase inicial, suporte aos usuários e manutenção dos sistemas.

A correta aplicação desta metodologia permite uma implantação eficaz com uma ótima relação custo/benefício para nossos clientes que têm garantido o retorno do investimento feito.

Os programas a serem implantados são descritos em anexo e foram desenvolvidos pela MICRO UNIVERSO para rodarem com os bancos de dados SQL Server ou Oracle

( ver configuração anexa )

O ENTERPRISE, nosso sistema para gestão empresarial, será implantado com os seguintes módulos:

| - Gestão de Vendas | - Contas a Receber |
| --- | --- |
| - Crediário | - Contas a Pagar |
| - Check Out | - Fluxo de Caixa |
| - Fechamento de Caixa | - Tesouraria |
| - Controle de Expedição | - Contabilidade |
| - Controle de Estoque | - Gerenciamento de Custos e Receitas |
| - Gestão de Compras | - Ativo Fixo |
| - Faturamento | - B. I . |
| - Livros Fiscais |  |

##### Agradecemos o interesse demonstrado e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

###### Luiz Fernando Nogueira dos Santos

Gerente Comercial

Benefícios a serem obtidos com a implantação do ENTERPRISE

Os benefícios abaixo relacionados são alguns dos que podemos oferecer as CASA ZÉ CORREA. Uma vez validados, servirão de base para fazermos uma análise de retorno do investimento.

Principais benefícios nos processos de: venda, compra, chegada de mercadoria e controle de estoque

01 – O ENTERPRISE permite a definição de regras claras de preços e descontos (por produto, cliente, condição de pagamento, alçada, etc) proporcionando maior autonomia para os vendedores e velocidade no atendimento. Quando necessário serão solicitadas senhas de supervisores ou gerentes, ficando registradas as pessoas que fizeram as liberações.

02 – Venda com maior qualidade, já que haverá a possibilidade de se consultar diversas informações sobre produto e clientes, tais como: texto técnico, produtos similares, dados de concorrentes, cotações perdidas por produto e cliente, últimas compras do cliente, múltiplos endereços de entrega e cobrança, informações quantitativas de produtos por filial (quantidades, reservas, disponibilidade, saldo de pedido de compra, etc), informações financeiras e cadastrais dos clientes (documentos em aberto, quitados, limite de crédito, histórico de bloqueio, saldo devedor vencido e a vencer, etc), produtos relacionados que agreguem mais valor as vendas, classificação dos produtos quanto a disponibilidade (de linha, fora de linha, brinde, etc...) e em família, linha e medida para indicar divisão dentro do fabricante.

03 – Controle de rentabilidade de um pedido podendo consultar (via senha de gerente ou supervisor) os custos e mark-ups de cada produto e do pedido como um todo.  A possibilidade de informar um desconto ou acréscimo individualmente por produto (limitado por usuário) possibilitará uma análise de rentabilidade de produtos de forma mais correta, já que nem sempre o desconto informado deve ser rateado para todos os produtos do pedido. Também o setor de compras necessita desta análise de rentabilidade por produto e fornecedor.

04 – O ENTERPRISE permite controle de vendas com financeiras permitindo o cálculo de parcelas, juros e taxas para os vários planos de pagamentos possíveis. Isso eliminará eventuais  cálculos manuais feitos pelos vendedores. Esses recursos agilizarão o atendimento aos clientes.

Com o ENTERPRISE haverá integração da venda com o financeiro e cada contrato de financiamento definido com o cliente é automaticamente lançado no contas a receber no seu devido vencimento. Esse procedimento reduzirá o trabalho de conferência e o tempo para receber da financeira.

05 – Com o ENTERPRISE existe a possibilidade de se trabalhar com preço por área de venda e também promoções por área de venda. Isto permite que se criem políticas de preços por região ou por tipo de vendedor (vendas externas, órgãos públicos, cadernetas, etc).

06 – Possibilidade de se efetuar uma venda com vários documentos de pagamento e tipos de entrega (futura, expedição e caixa), sendo controlados no sistema de acordo com regras de negócio, proporcionando maior agilidade no atendimento ao cliente.  Procedimento completo para venda assistida e auto serviço.

Emissão de cupom não fiscal para vendas de entrega futura com possibilidade de faturamento direto ao cliente da própria loja ou de outro local. Isto elimina a emissão de notas de transferência para a loja ou depósito que efetivou a venda.

07 – O ENTERPRISE tem recursos como montagem de carga, ordem de separação (com indicação de local físico), conferência com leitura de código de barras, faturamento, controle de carga e confirmação de entrega. Esses recursos vão agilizar a expedição e eliminar erros na entrega de produtos, passando a controlar todas as fases da expedição e permitindo a consulta da situação de cada venda por diversos setores, principalmente pelo setor comercial.

A venda em que o cliente leva a mercadoria no mesmo momento também passará por um processo de conferência com leitura de código de barras, o que trará maior segurança e agilidade (elimina conferência no setor de embalagem).

08 – O controle de lotes de pisos e cerâmicas permitirá a venda de produtos de mesmas características de fabricação (tonalidade x bitola) para um mesmo cliente. Também evita a sobra de lotes.

09 – Possibilidade de usar rotina de vendas integrada com informações de composição de tintas dos principais fabricantes (máquina de tintas). O sistema gera um pedido com os seus componentes: bases e corantes (até 5 casas decimais).

10 – O ENTERPRISE permite controle de vendas com cartão de crédito rotativo e parcelado gerando controle financeiro dos recebimentos nos devidos vencimentos, já abatidas as respectivas taxas das administradoras. Utilização de TEF  - Transferência Eletrônica de Fundos no módulo de emissão de cupom fiscal também trará a segurança para estas operações e atenderá exigência fiscal. Possibilidade de parametrização de número máximo de parcelas para venda com preço a vista.

11 – Possibilidade de venda com indicação (arquitetos, engenheiros, pedreiros, etc) e controle de pagamentos de comissões.

12 - Integração completa do orçamento com o checkout (Emissão de cupons ou notas fiscais) com possibilidade de troca de documento de pagamento a vista no caixa, evitando retorno do cliente ao vendedor.

13 – A possibilidade de se definir regras claras para avaliação de clientes (limite mensal e total de crédito, dias de atraso, cliente inativo) permitirá que clientes sejam avaliados de maneira automática e encaminhá-los para o setor de crediário somente quando necessário. Se houver liberação de crédito para clientes com motivos de bloqueio, será pedida senha e registrado quem fez a liberação.

Há a possibilidade de envio e retorno de informações ao CDL/SPC diretamente pelo ENTERPRISE durante processo de avaliação de crédito.  Isto evita que o usuário tenha que usar outras ferramentas como a consulta via Internet ou por telefone.

Possibilidade de se trabalhar com uma ficha de crédito com campos livres permitirá maior flexibilidade na manutenção destas informações e a criação de um banco de dados completo dos clientes.

Esses recursos permitirão um atendimento mais rápido aos clientes, em especial aqueles que não tenham restrição de crédito.

14 – Rotina completa de negociação com fornecedores, onde podem ser armazenadas informações históricas de mudanças de valores e regras (descontos, fretes, impostos, etc) são de extrema importância para o setor de compras.  A possibilidade de formação do preço de venda com fatores variáveis por produto, fabricante, classe e outros, fornecerá uma grande flexibilidade para formação do preço de venda.  A partir destas informações poderão ser gerados dados como preço de venda com margem zero, que são fundamentais para a análise de rentabilidade de uma venda. Estes recursos agregaram mais valor ao desenvolvimento do processo de aprovação de compras.

15 - Ferramenta de negociação de compras que pode trazer relação de produtos apresentados no relatório de sugestão de compras, onde poderão ser consultadas diversas informações para auxiliar no processo de compra:

  - Histórico de compras

  - Pedidos de compras em aberto

  - Preço no concorrente

  - Histórico de alteração de composição de custos e preço de venda

  - Produtos similares com devido saldo em estoque

  - Produtos da mesma classe com devido saldo em estoque

  - Saldos de estoque em todas as lojas para cada produto

  - Taxas de serviço e de demanda para análise de falta de estoque e picos de venda no período

  - Simulação de novos valores com alterações de período

  - Devoluções de fornecedores

16 - Possibilidade de mais de uma fórmula para definir produtos em ponto de reposição e sugestão de compras (demanda, estoque máximo, lote econômico). Possibilidade de analisar movimentação de estoque e demanda em períodos diferentes no mesmo processo de análise de sugestão de compras.

17 – Possibilidade de remarcação de preço futuro segundo informações de chegada de mercadorias ou de preços informados pelos fornecedores. O arredondamento de preços  desejado é feito automaticamente e pode ser definido pelo usuário (casa de unidades de centavos, dezena de centavos, unidade de reais, etc).

18 - Possibilidade de consultas de preços em quiosques é muito útil para setor de auto-serviço.

19 - Controle de vendas para órgãos públicos.

20 - Controle de devolução de vendas gerando créditos para nova compras, inclusive com emissão de ticket no ECF para utilização parcial de crédito.

21 - Consulta de todas as informações relacionadas a cada orçamento para acompanhamento das etapas (histórico do orçamento).

Principais benefícios nos processos financeiros, fiscais e contábeis.

22 - Atualização on line de contas a receber a partir da confirmação de vendas no caixa sem necessidade de nenhuma rotina de confirmação.

23 - No processo de recebimento, geração automática de encargos.

24 - Histórico completo de clientes / fornecedores.

25 – Controle de contas a receber por tipo de documento, local portador, tipo de cobrança, situação quanto a cartório e protesto, irá permitir um acompanhamento mais preciso de toda carteira.

26 - Rotinas de envio e retorno de arquivos de cobrança escritural totalmente integradas ao módulo de Contas a Receber, irá poupar tempo e eliminará a re-digitação nos sistemas bancários, gerando segurança e agilidade para o setor de cobrança.

27 - Rotinas de consolidação de documentos a receber permitirão segurança e controle de recebíveis de clientes que fazem várias compras e as pagam de maneira consolidada.

28 - O controle completo das operações dos caixas das lojas é feito através de rotinas de fechamento de caixa e integração com a retaguarda.  Facilidades para apurar diferenças e acompanhamento de cada operação de venda com devidos documentos de pagamento.

29 - Controle de crédito de devolução de venda a ser usado em novas compras, de forma a  não permitir a utilização de uma mesma nota de devolução como documento de pagamento em mais de uma compra.

30 - Recursos para controle completo de tesouraria, como emissão automática de cheques, pagamento eletrônico, conciliação eletrônica, emissão de extratos e livro caixa, registro de transferências e despesas bancárias, integração de pagamentos e recebimentos, permitirão que o setor financeiro tenha suas rotinas contempladas no sistema de forma independente do setor contábil.

31 - Controle completo de impostos retidos nas compras com geração de contas a pagar nos devidos vencimentos, separando valores referentes aos fornecedores e aos respectivos impostos retidos.

32 - O módulo de Fluxo de Caixa que é flexível e integrado com contas a pagar, receber, tesouraria, pedidos a fornecedor; permite várias visões financeiras que fornecerão informações fundamentais para tomada de decisões. O fluxo de caixa preciso e uma melhor gestão do nível de estoque, resultarão em um capital de giro menor e, portanto, num retorno financeiro maior.

33 - Integração completa de todas as operações com a contabilidade eliminará todo processo de transferência de arquivos, classificação e digitação do contador terceirizado.

36 - Possibilidade de controle de receitas e despesas por centro de custos oferece visões gerenciais por lojas, departamentos e unidades de negócio. Isso permitirá ter comparativos precisos de gastos e suas rentabilidades relativas.

37 - Possibilidade de navegar entre informações relacionadas é fundamental para ganho de produtividade de todos os setores. Alguns exemplos práticos:

  - Contas a pagar: navegar para nota de compra, ver itens adquiridos e a própria nota fiscal

  - Contabilidade: emitir um balancete e gerar um razão de qualquer conta para analisar os débitos e créditos do período. Possibilidade de abrir os detalhes de qualquer movimento contábil (todos as contas envolvidas, históricos, etc) e ainda navegar para a operação que o originou.

  - Análise de Crédito de Cliente: ter como mostrar documentos em aberto e quitados de um cliente, com possibilidade de ver a nota fiscal relacionada e os produtos nela vendidos.

38 - Automatização de cálculo de Substituição Tributária antecipada nas notas de compra e apuração periódica.

39 - Utilização de um sistema já implantado em várias outras empresas do mesmo ramo de atividade e que já têm processos bem definidos quanto às exigências tributárias e fiscais. Pontos como: o módulo de emissão de cupom fiscal, Sintegra - geração de arquivos magnéticos, Registros de Entrada, Registros de Saída, Registros de apuração de ICMS, Registros de inventário, Resumos de ICMS, Controle de retenções de PIS, Cofins, Inss, Ir e Csll, com relatórios de apuração e resumos.

40 - Benefícios devidos à facilidade de obtenção de informações gerenciais:

Com a utilização do módulo de BI (Business Inteligence) como ferramenta de análise gerencial do negócio, será possível extrair informações de: rentabilidade por produto, por cliente, por fornecedor, por linha, giro de mercadorias em valores e quantidades em qualquer período, comparar vendedores em termos de rentabilidade e venda em qualquer período e muito mais. Essas informações são extraídas com muita facilidade pelo próprio usuário final, sem necessidade de programação. Todos as pessoas envolvidas no gerenciamento da empresa serão muito beneficiadas.

Esse é um recurso muito importante. Acreditamos que o acesso rápido e fácil a informações gerenciais permitirá um acompanhamento diário por parte dos gerentes de loja ou diretores dos resultados alcançados por seus vendedores. Esse exercício diário de gestão fará com que haja um alinhamento para cima da média de rentabilidade dos vendedores e trará grande ganho para a empresa.

Ganhos com a estrutura e operações:

Utilização de tecnologia de Banco de Dados aumentando a segurança e a confiabilidade dos dados das CASA ZÉ CORREA.

Alterações necessárias no ENTERPRISE:

Seguramente, o ENTERPRISE tem alto nível de aderência aos processos operacionais da CASA ZÉ CORREA, mas alguns ajustes podem se fazer necessários. Para tratamento destes, estamos sugerindo que seja incluído na negociação um pacote de 100 horas para ajustes que sejam definidos durante o processo de implantação.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO - SUGESTÃO

O tempo necessário à implantação dependerá da estratégia adotada. É razoável esperar um prazo total de 05 meses a depender dos aspectos mencionados, conforme quadro abaixo:

| 1ª etapa - |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entendimento do Projeto |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA | ATIVIDADES | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 |
|  | Conhecimento dos processos da empresa |  |  |  |  |  |
|  | Levantamento de Dados |  |  |  |  |  |
| 2ª etapa - |  |  |  |  |  |  |
| Estruturação |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA | ATIVIDADES | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 |
| Ambiente | Instalação Sistema - servidor |  |  |  |  |  |
|  | Configuração Máquinas Clientes |  |  |  |  |  |
| Implantação | TPOs |  |  |  |  |  |
|  | Planos de Contas |  |  |  |  |  |
|  | Históricos Inteligentes |  |  |  |  |  |
|  | Integração |  |  |  |  |  |
|  | Tabela Contabilização |  |  |  |  |  |
|  | Taxas/Impostos (Retenções) |  |  |  |  |  |
|  | Títulos do Fluxo de Caixa |  |  |  |  |  |
|  | Relacionamento TPO x Título Fluxo |  |  |  |  |  |
|  | Planos Gerenciais |  |  |  |  |  |
|  | CFOP (revisão tabela) |  |  |  |  |  |
|  | Relacionamento TPO x CFOP |  |  |  |  |  |
|  | Classificação Bancária |  |  |  |  |  |
|  | Relacionamento Classif. x Contas Bancárias |  |  |  |  |  |
|  | Cadastros em Geral |  |  |  |  |  |
| Migração de Dados | Clientes/Fornecedores/Produtos/ |  |  |  |  |  |
|  | Representantes/ Títulos em Aberto e Outros |  |  |  |  |  |
| Formulários | Nota Fiscal, Cheques, Boletos |  |  |  |  |  |
| Customizações | Customizações |  |  |  |  |  |
| 3ª - etapa - |  |  |  |  |  |  |
| Treinamento |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA | ATIVIDADES | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 |
| Treinamento | Treinamento |  |  |  |  |  |
| 4ª etapa - |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA | ATIVIDADES | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 |
| Acompanhamento | Acompanhamento |  |  |  |  |  |

METODOLOGIA MICRO UNIVERSO

A implantação de um sistema de gestão empresarial como o ENTERPRISE pressupõe muito mais do que apenas o software em si. Após o entendimento do negócio, principais processos, maiores necessidades, gargalos e a definição dos principais responsáveis, é fundamental a montagem, em conjunto, de um cronograma de trabalho que será formalmente aprovado pela empresa. Este cronograma deverá ter as principais datas e marcos de toda a implantação. Outro aspecto fundamental é a documentação formal que deve acompanhar todas as fases, permitindo ao cliente e à Micro Universo o acompanhamento e análise da evolução dos trabalhos. O processo de implantação pode ser dividido em quatro etapas principais. O tempo a ser gasto em cada etapa depende do tamanho e complexidade do ambiente de cada cliente.

1ª etapa - Compreendendo a empresa e planejando

- Situação atual: O que faz cada área, características particulares, sistemas utilizados

- Pessoas chaves: Definição de pessoas que tenham conhecimento do negócio e que possam ser envolvidas no projeto. Demonstrar o sistema para os usuários chaves garantindo que todas as questões fundamentais de maior impacto sobre os processos atuais sejam discutidas.

- Entrevistas: Conhecer os principais processos e setores, identificando os gargalos e picos de trabalho (porque acontecem). Estudar e apresentar soluções via sistema, customizações ou mudanças operacionais.

- Planejar a conversão de dados: analisar e dar o devido tratamento para conversão de dados dinâmicos e estatísticos

- Definição do cronograma de trabalhos

2ª - Definindo soluções

- Parametrização: definição do sistema para atender as necessidades levantadas na fase anterior.

- Simulações: simular as principais operações com o envolvimento dos responsáveis de cada setor.  Apresentar os resultados para garantir a credibilidade do sistema.

- Adaptações e customizações. Analisar real necessidade da customização do sistema. Deve ser claro que somente com o total entendimento do sistema deve-se optar por customizações, definindo-se todos os aspectos envolvidos. Analisar custo x benefício.

- Mudanças de procedimentos. Com a implantação de um sistema integrado, ocorrem mudanças de métodos e processos usados anteriormente. Mudanças de procedimentos podem substituir customizações.

- Interface de dados com outros sistemas

- Níveis de acesso e segurança.

- Revisão das tabelas e parâmetros definidos anteriormente

3ª - Começando a funcionar

- Conversão de dados, preparando uma base de dados real para ser usada nos testes e treinamento dos usuários

- Novos procedimentos

- Preparação e testes do ambiente tecnológico (rede, servidores, configurações, etc.)

- Testando tudo

- Treinando futuros usuários

4ª - Alcançando os objetivos

- Estabelecendo ambiente de produção

- Carga de dados iniciais.

- Tempo de conversão. Escolher método de implantação: conversão direta, paralelo total, piloto, paralelo limitado, paralelo retroativo.

- Suporte aos usuários nos primeiros momentos

INVESTIMENTOS

Salientamos que as horas de treinamento e implantação são estimadas, mas consideradas como suficientes, considerando uma média padrão para o segmento e porte do cliente. Os preços abaixo foram considerados para uma cópia de 15 usuários simultâneos.

| Aquisição das Licenças de Uso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Serviço |  | Licenças | Total (R$) |
| Licença de Uso |  | 15 | R$ 30.000,00 |
| Desconto Especial de 30% |  |  | R$ 9.000,00 |
| Total da Licença de Uso |  | 15 | R$ 21.000,00 |
| Prestação de Serviços |  |  |  |
| Serviços 01 | R$ / Hora | Horas | Total (R$) |
| Gerenciamento de Projeto | R$ 115,00 | 160 | R$ 18.400,00 |
| Instalação |  |  |  |
| Treinamento |  |  |  |
| Migração de Dados | R$ 80,00 | 320 | R$ 25.600,00 |
| Acompanhamento |  |  |  |
| Desconto Especial |  |  | R$ 0,00 |
| Total de Prestação de Serviços |  | 480 | ## R$ 44.000,00 |
| Desconto Especial |  |  | ## R$ 9.000,00 |
| Valor Total |  |  | ## R$ 35.000,00 |
| Total de Horas Estimadas |  | 480 |  |
| Hora de Analista | R$ 80,00 |  |  |
| Hora de Gerente/Diretor | R$ 115,00 |  |  |
| Serviços 02 | R$ / Hora | Horas | Total (R$) |
| Desenvolvimento de Alterações | R$80,00 | 100 | ## R$ 8.000,00 |
| Desconto Especial de 100% |  | 100 | ## R$ 00,00 |
| Total de Horas do Projeto |  | 580 |  |
| Total da Aquisição das Licenças de Uso |  |  | R$ 21.000,00 |
| Total da Prestação de Serviços 01 |  |  | R$ 35.000,00 |
| Total da Prestação de Serviços 02 |  |  | R$ 00,00 |
| Total do Investimento |  |  | R$ 56.000,00 |

FORMA DE PAGAMENTO

08 ( oito ) parcelas mensais fixas de  R$7.000,00, vencendo a primeira na assinatura do contrato de prestação de serviços a ser firmado entre as partes e as demais nos sete meses subseqüentes.

CONTRATO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS

O custo de manutenção e suporte é por tempo indeterminado e pago em parcelas MENSAIS.

# SERVIÇOS COBERTOS PELO SUPORTE E MANUTENÇÃO

- Atendimento de consultas telefônicas;

- Fornecimento de novas versões para ajustes, correções, novas funcionalidades e evolução tecnológica;

- Ajustes necessários devido a mudanças legais, fiscais e tributárias que interfiram na correta utilização dos sistemas contratados;

- Suporte remoto via modem.

| Valor Mensal de Suporte e | Licenças |
| --- | --- |
| Manutenção | 15 |
| Valor da Manutenção Mensal | R$ 1.500,00 |
| Desconto Especial de 20% | R$ 300,00 |
| Total da Manutenção Mensal | R$ 1.200,00 |

Obs.: O primeiro pagamento de manutenção será no dia 15 do mês que o ENTERPRISE entrar no ar oficialmente.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 30 dias

OBSERVAÇÕES

 A MICRO UNIVERSO se dispõe a realizar todas as customizações necessárias à melhor adequação  do sistema às particularidades operacionais de seus clientes;

 O dados anteriores podem ser convertidos pela MICRO UNIVERSO ou quem o cliente indicar,   mas sempre sob nossa orientação;

 As horas para treinamento são estimadas como padrão e são consideradas suficientes. Os valores serão cobrados segundo o número de horas efetivamente realizadas. O custo é cobrado por hora e não por número de pessoas. Podem assistir até quatro pessoas por treinamento, sendo duas um número ideal. Caso o mesmo treinamento tenha que ser repetido, seu valor será cobrado adicionalmente;

- As horas, ou fração de hora igual ou superior a 30 minutos, de serviço prestadas sob forma de treinamento e acompanhamento, adicionais às contratadas, serão cobradas separadamente à razão de R$80,00 por hora de analista e R$115,00 por hora de gerente/diretor;

- Alterações no programa, que excedam as 100 horas cedidas, não estão incluídas nos valores acima e serão cobradas da seguinte maneira:

R$ 80,00 por hora, ou fração de hora, de analista/programador

- Para contratantes fora das cidades de Belo Horizonte e São Paulo, as despesas com  hospedagem, alimentação e transporte / deslocamento ( R$0,77 por km rodado )  dos profissionais da  MICRO UNIVERSO que forem alocados no projeto, serão cobradas adicionalmente;

- As horas, ou fração de hora igual ou superior a 30 minutos, de serviço, por cada analista, que ultrapassarem 8 horas dia terão um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal. As horas de serviço prestadas nos sábados, domingos e feriados também serão cobradas com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal.

# ASPECTOS TÉCNICOS DO ENTERPRISE

Os equipamentos que serão usados como servidor e estações, devem ser dimensionados de acordo com o número de usuários e o volume de informações que a empresa deseja armazenar. As configurações abaixo devem ser reavaliadas de acordo com cada projeto. Não estamos detalhando aqui as devidas instalações físicas (cabeamento, hubs, etc) para funcionamento da rede, que deverão ser efetuadas de acordo com as características da distribuição dos equipamentos.

| Equipamento |  | ## Recomendável | ## Mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Servidor |  | Intel Xeon ou equivalente, 4 Gb de RAM, multiprocessado (ou com possibilidade de ser), discos rígidos SCSI de 80 GB ou superior | Pentium IV, 2 Gb de RAM, disco rígido SCSI de 80 GB ou superior |
| ### Estações |  | Pentium IV, Semprom ou equivalente, 512 MB de RAM, disco rígido de 40 GB ou equipamentos thin client | Celeron, Duron ou equivalente, 256 MB de RAM, disco rígido de 40 GB ou thin client |
| Software | ## Produto e Versão Homologada |  |  |
| Servidor de Banco de Dados | - Windows 2003 Server, Windows 2000 Server , Windows NT Server Versão 4.0 (atualizado com Service Pack 4 ou superior) - Microsoft SQLServer Versão 7.0 ou superior ou SQL SERVER EXPRESS versão 2005 (banco de dados gratuito da própria Microsoft, sem limite de usuários e com limitação de 04 Gb de banco de dados ) - Oracle 8i release 8.1.6 (nesse caso o sistema operacional pode ser qualquer um onde esteja disponível o Oracle, inclusive Linux) ou superior ou Oracle Versão Express ( versão gratuita ) - Protocolo TCP/IP |  |  |
| Servidor de Aplicativos | Windows 2000 ou 2003 Server com Terminal Service configurado para atender número de usuários previsto. |  |  |
| ### Estações | - Windows 98, XP, Windows ME, Windows NT Workstation Versão 4.0 (atualizado com Service Pack 4 ou superior), Windows 2000 Professional ou superior - Driver ODBC para SQLServer (já testada Versão 3.70.06.23) para ambientes com SQLServer. - Ferramentas client do Oracle versão 7.3 ou superior - Protocolo TCP/IP - Software para suporte remoto (PcAnywhere ou VNC) instalado em pelo menos uma estação com modem |  |  |